## Slide 1: Metodologías de desarrollo y planeación del análisis
SESIÓN 02 · INSTRUCTOR TÉCNICO
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software 228118 · Fase 1: Análisis · Actividad de aprendizaje 2
Apropiación – Sub actividad 1: proyectos de software, metodologías tradicionales y ágiles, y planeación de actividades de análisis
Competencia 220501093
RAP 01
28 horas
Notes: Esta sesión desarrolla la apropiación del RAP 01. Puede ejecutarse en varias jornadas; las diapositivas siguen el orden de la guía de actividades.

## Slide 2: Propósito de la sesión
Al finalizar la sesión, el aprendiz estará en capacidad de:
Caracterizar un proyecto de software: características, tipos y componentes.
Diferenciar metodologías tradicionales (RUP) y ágiles (Scrum, XP, RAD).
Seleccionar y justificar una metodología según las características del proyecto.
Planear actividades de análisis: priorizar, fijar cronograma y entregables.
28
horas de formación
Resultado de aprendizaje
01 Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada.
Notes: Relacione con los criterios de evaluación del diseño curricular: identifica metodologías según las características del software y establece actividades de análisis según la metodología.

## Slide 3: ¿Qué es un proyecto de software?
Un esfuerzo temporal para crear un producto de software único, con alcance, tiempo, costo y calidad definidos
1
Características
Temporal, con objetivo claro, resultado intangible, alto componente de conocimiento y requisitos que evolucionan.
2
Tipos
Desarrollo a la medida, mantenimiento o evolución, integración de sistemas, migración y personalización de productos existentes.
3
Componentes
Alcance, cronograma, recursos y roles, costos, riesgos, entregables y criterios de calidad.
Notes: Pregunte qué tipo de proyecto es el del equipo (normalmente desarrollo a la medida).

## Slide 4: Ciclo de vida del software
Toda metodología organiza, a su manera, estas mismas fases
1
Requisitos
Qué necesita el cliente.
2
Análisis
Modelos de las funciones y los datos.
3
Diseño
Arquitectura, datos e interfaces.
4
Construcción
Codificación e integración.
5
Pruebas
Verificación de calidad.
6
Implantación
Despliegue y soporte.
Notes: Ubique a los aprendices: estamos en la fase de análisis del proyecto formativo, que corresponde a requisitos y análisis del ciclo de vida.

## Slide 5: Metodologías tradicionales y ágiles
Tradicionales (RUP, cascada)
Planeación detallada al inicio.
Documentación extensa y formal.
Fases secuenciales o iteraciones largas.
Cambios costosos una vez aprobado el plan.
Adecuadas para requisitos estables y proyectos grandes o regulados.
Ágiles (Scrum, XP, RAD)
Planeación adaptativa por iteraciones cortas.
Documentación suficiente, centrada en el valor.
Entregas incrementales frecuentes.
Cambio bienvenido, incluso tarde.
Adecuadas para requisitos cambiantes y cliente disponible.
Notes: Mencione el Manifiesto Ágil (2001): individuos e interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente, respuesta al cambio.

## Slide 6: RUP: fases y disciplinas
Proceso Unificado Racional: dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental
Fase | Propósito | Hito / entregable principal
Inicio | Definir alcance, visión y viabilidad | Documento de visión, casos de uso principales
Elaboración | Analizar el dominio y estabilizar la arquitectura | Modelo de casos de uso, arquitectura base
Construcción | Desarrollar el producto completo | Versión beta operativa
Transición | Entregar el producto a los usuarios | Versión final, manuales, capacitación
Notes: Las disciplinas (modelado de negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas, despliegue) atraviesan todas las fases con distinta intensidad.

## Slide 7: Scrum en una diapositiva
Marco de trabajo ágil con 3 responsabilidades, 5 eventos y 3 artefactos (La Guía Scrum, 2020)
1
Product Backlog
Lista ordenada de todo lo que necesita el producto; la gestiona el Product Owner.
2
Sprint Planning
El equipo selecciona el trabajo del Sprint y define el objetivo.
3
Sprint (1–4 semanas)
Con Daily Scrum de 15 minutos para inspeccionar el avance.
4
Sprint Review
Se presenta el incremento a los interesados.
5
Retrospective
El equipo mejora su forma de trabajar.
Notes: Roles: Product Owner, Scrum Master, Developers. En el proyecto formativo el instructor puede actuar como representante del cliente.

## Slide 8: Programación Extrema (XP) y RAD
1
XP
Prácticas técnicas para equipos pequeños: historias de usuario, programación en parejas, desarrollo guiado por pruebas, integración continua, entregas pequeñas y cliente en sitio.
2
RAD
Desarrollo Rápido de Aplicaciones: prototipos iterativos, uso intensivo de herramientas y componentes reutilizables, ciclos de 60 a 90 días, fuerte participación del usuario.
3
¿Cuándo usarlas?
XP: cuando la calidad del código y el cambio constante son críticos. RAD: cuando se necesita una aplicación funcional muy rápido y la interfaz es central.
Notes: Compare con Scrum: Scrum organiza la gestión; XP aporta prácticas de ingeniería; muchos equipos combinan ambos.

## Slide 9: Criterios para seleccionar la metodología
Criterio | Favorece tradicional | Favorece ágil
Estabilidad de los requisitos | Requisitos estables y completos | Requisitos cambiantes o emergentes
Participación del cliente | Limitada, por hitos | Frecuente y activa
Tamaño y criticidad | Grande, regulado, alto riesgo | Pequeño o mediano
Tamaño del equipo | Equipos grandes y distribuidos | Equipos de 3 a 10 personas
Necesidad de entregas | Una entrega final | Entregas incrementales tempranas
Notes: Esta tabla es la base del cuadro comparativo del estudio de caso.

## Slide 10: Estudio de caso: ¿qué metodología necesita este proyecto?
¿Qué vamos a hacer?
Lean los tres casos de la guía de actividades (A, B y C).
Analicen cada caso con los cinco criterios de selección.
Elaboren el cuadro comparativo y seleccionen una metodología por caso.
Identifiquen roles, artefactos y fases que usarían.
Socialicen y defiendan su elección.
Tiempo
4 horas
Modalidad
Equipos de 3 a 4 aprendices
Entregable
Cuadro comparativo de metodologías con la justificación de cada caso
Notes: Respuesta esperada: Caso A (registro de historias clínicas, regulado) → RUP; Caso B (app de domicilios con cambios semanales) → Scrum/XP; Caso C (formulario de inscripciones urgente) → RAD. Acepte otras respuestas si están bien argumentadas.

## Slide 11: Planear las actividades de análisis
Del objetivo de la fase al cronograma
1
Definir actividades
Entrevistas, modelado de casos de uso, modelo de dominio, MER, algoritmos, verificación.
2
Priorizar
Valor para el cliente, dependencia y riesgo (MoSCoW: Must, Should, Could, Won’t).
3
Estimar
Horas o puntos de historia por actividad.
4
Asignar
Responsable de cada actividad según rol.
5
Programar
Cronograma (Gantt o Sprints) y entregables.
Notes: Muestre un tablero en Trello o GitHub Projects con columnas Por hacer / En curso / Hecho. La estimación de tiempos con regla de tres la trabaja el instructor de matemáticas.

## Slide 12: Taller: plan de análisis de un caso de ejemplo
¿Qué vamos a hacer?
Tomen el caso de la tienda «Agrosur» de la guía de actividades.
Listen las actividades de análisis necesarias.
Priorícenlas con MoSCoW y estimen su duración.
Asignen responsables y armen el cronograma en un tablero digital.
Presenten el tablero al grupo.
Tiempo
6 horas
Modalidad
Equipos
Entregable
Tablero de planeación (Trello, Jira, GitHub Projects u hoja de cálculo)
Notes: Este taller es práctica guiada; el plan del proyecto propio se elabora en la sesión 03 (transferencia).

## Slide 13
Evidencias y evaluación de la sesión
Evidencias
Conocimiento: explica las metodologías de desarrollo (tradicionales y ágiles) mediante una evaluación de conocimientos.
Instrumentos
Cuestionario de metodologías de desarrollo (15 preguntas, con clave).
Lista de verificación del estudio de caso y del taller.
Para la próxima sesión
Traer el mapa mental y el informe de requisitos.
Sesión 03: plan de trabajo del análisis del proyecto.
Notes: Aplique el cuestionario al final de la sesión o al inicio de la siguiente jornada.