Sesión 03: Plan de trabajo del análisis de nuestro proyecto

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento – Sub actividad 1

| Programa de formación | Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software – Código 228118 Versión 1 |
| --- | --- |
| Proyecto formativo | Desarrollo de soluciones de software multiplataforma para la optimización y trazabilidad de procesos (3325977) |
| Fase / actividad de proyecto | Fase 1: Análisis – Caracterizar las necesidades y requerimientos de la solución de software. |
| Actividad de aprendizaje | Actividad 2: Establecer los requisitos de una solución de software mediante la recolección, organización e interpretación de información del contexto, aplicando técnicas de análisis de requisitos, estándares técnicos y herramientas de razonamiento cuantitativo. |
| Competencia | 220501093 – Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares |
| Resultado(s) de aprendizaje | 01 Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. |
| Momento de la guía | 3.4 Actividades de transferencia del conocimiento – Sub actividad 1 |
| Sesión | 03 – Plan de trabajo del análisis de nuestro proyecto |
| Duración | 42 horas (parte técnica de las 48 h de la sub actividad 1 de transferencia) |
| Instructor responsable | Instructor técnico (Tecnólogo o profesional en sistemas y afines) |

# 1. Propósito de la sesión

Transferir lo aprendido sobre metodologías y planeación al proyecto formativo, caracterizando la solución de software, seleccionando y justificando la metodología del equipo y elaborando el plan de trabajo del análisis, con tareas, responsables y tiempos.

# 2. Secuencia didáctica de la sesión

| Momento | Tiempo | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferencia | 4 h | Caracterización de la solución de software (ficha). | Equipos / instructor |
| Transferencia | 4 h | Selección de metodología, definición de roles y acuerdos de trabajo. | Equipos |
| Transferencia | 10 h | Construcción del backlog de análisis, priorización y estimación. | Equipos |
| Transferencia | 8 h | Montaje del plan en la herramienta digital y cronograma. | Equipos |
| Transferencia | 4 h | Sprint Planning con el instructor (presentación del plan) y ajustes. | Equipos / instructor |
| Seguimiento | 8 h | Asesorías por equipo, actualización del tablero y retroalimentación. | Instructor técnico |
| Trabajo independiente | 4 h | Completar ficha, plan y documentación. | Aprendices |

# 3. Desarrollo de las actividades

## 3.1 Ficha de caracterización de la solución de software

Duración: 4 horas · Modalidad: equipo de proyecto

| Elemento | Descripción del equipo |
| --- | --- |
| Organización y proceso objeto de intervención |  |
| Problema que resuelve el software |  |
| Objetivo de la solución |  |
| Alcance (incluye) |  |
| Fuera de alcance (no incluye) |  |
| Usuarios y actores |  |
| Tipo de solución (web, móvil, escritorio, multiplataforma) |  |
| Restricciones (tiempo, tecnología, conectividad, normatividad) |  |
| Riesgos identificados |  |

## 3.2 Selección de metodología y roles

Duración: 4 horas · Modalidad: equipo de proyecto

Apliquen los cinco criterios de selección vistos en la sesión 02 a su proyecto y diligencien:

| Criterio | Situación de nuestro proyecto | Favorece |
| --- | --- | --- |
| Estabilidad de los requisitos |  |  |
| Participación del cliente |  |  |
| Tamaño y criticidad |  |  |
| Tamaño del equipo |  |  |
| Necesidad de entregas |  |  |

Metodología seleccionada y justificación:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

| Rol | Integrante | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |
| Scrum Master |  |  |
| Developer |  |  |
| Developer |  |  |

## 3.3 Plan de trabajo del análisis

Duración: 22 horas · Modalidad: equipo de proyecto · Estrategia: ABP

1.  Construyan el backlog de análisis con mínimo 12 actividades que cubran: planeación, modelado (casos de uso, plantillas, actividades, dominio, MER), lógica (algoritmos y CRUD), verificación (listas de chequeo, trazabilidad, informe) y prototipo.

2.  Prioricen con MoSCoW.

3.  Estimen las horas de cada actividad (aplicando proporcionalidad y regla de tres, como se trabaja en la sesión 02 de matemáticas).

4.  Asignen un responsable y fechas o Sprint.

5.  Definan el entregable de cada actividad.

6.  Monten el plan en Trello, Jira, GitHub Projects o una hoja de cálculo con diagrama de Gantt.

7.  Compartan el enlace con el instructor.

| N° | Actividad | Prioridad | Horas | Responsable | Sprint / fechas | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.4 Sprint Planning con el instructor

Duración: 4 horas · Modalidad: presentación por equipos (15 minutos cada uno)

Cada equipo presenta su caracterización, metodología, roles y plan. El instructor, como voz del cliente, hace preguntas y solicita ajustes. Los ajustes se registran y se incorporan en un plazo máximo de 48 horas.

# 4. Entregables de la sesión

| Entregable | Tipo de evidencia | Forma de entrega |
| --- | --- | --- |
| Ficha de caracterización de la solución | Producto | Carpeta del proyecto |
| Documento de selección de metodología y roles | Producto | Carpeta del proyecto |
| Plan de trabajo del análisis (tablero digital + exportación PDF/Excel) | Producto | Enlace y archivo en la carpeta del proyecto |
| Participación en la planeación | Desempeño | Observación del instructor |

# 5. Recursos y material de apoyo

Informe de requisitos y mapa mental del proyecto.

La Guía Scrum (2020).

Herramientas: Trello, Jira, GitHub Projects, Excel o Google Sheets.

Presentación de la sesión 03.