## Slide 1: Plan de trabajo del análisis de nuestro proyecto
SESIÓN 03 · INSTRUCTOR TÉCNICO
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software 228118 · Fase 1: Análisis · Actividad de aprendizaje 2
Transferencia – Sub actividad 1: caracterizar la solución, seleccionar la metodología y planear el análisis del proyecto formativo
Competencia 220501093
RAP 01
42 horas
Notes: Transferencia del RAP 01: cada equipo aplica lo aprendido a su propio proyecto. El instructor actúa como asesor y representante del cliente.

## Slide 2: Propósito de la sesión
Al finalizar la sesión, el aprendiz estará en capacidad de:
Caracterizar la solución de software del proyecto.
Seleccionar y justificar la metodología del equipo y definir roles.
Elaborar el plan de trabajo del análisis: actividades, responsables, tiempos y entregables.
Gestionar el plan en una herramienta digital.
42
horas de formación
Resultado de aprendizaje
01 Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada.
Notes: Producto: plan de trabajo con tareas, responsables y tiempos para el análisis del sistema.

## Slide 3: Ficha de caracterización de la solución
1
Contexto
Organización, proceso intervenido, problema y usuarios beneficiados.
2
Alcance
Qué hará y qué no hará el software en esta versión.
3
Usuarios y actores
Roles que interactúan con el sistema y sus necesidades.
4
Restricciones
Tiempo, tecnología licenciada o libre, conectividad, normatividad.
Notes: La ficha se diligencia con base en el informe de requisitos y el mapa mental de la sesión 01.

## Slide 4: Nuestra metodología: Scrum adaptado al proyecto formativo
Roles en el equipo
Product Owner: un aprendiz que representa al cliente y ordena el backlog.
Scrum Master: un aprendiz que facilita eventos y elimina impedimentos.
Developers: todo el equipo analiza, modela y construye.
Instructor: asesor y voz del cliente real.
Eventos y artefactos
Sprints de 1 o 2 semanas durante la fase de análisis.
Daily de 10–15 minutos al iniciar cada jornada.
Product Backlog con historias y tareas de análisis.
Review con el instructor al cerrar cada Sprint.
Notes: Si un equipo justifica otra metodología (por ejemplo RUP para un proceso muy regulado), es válido siempre que planee coherentemente.

## Slide 5: Estructura mínima del plan de trabajo del análisis
Campo | Descripción
Actividad | Tarea de análisis concreta y verificable
Prioridad | MoSCoW o valor/riesgo
Responsable | Integrante del equipo
Estimación | Horas (calculadas con el apoyo de matemáticas)
Fechas | Inicio y fin, o Sprint asignado
Entregable | Artefacto que evidencia la actividad
Estado | Por hacer / En curso / Hecho
Notes: La plantilla está en la guía de actividades. La estimación con regla de tres se trabaja en la sesión 02 de matemáticas: coordine con el instructor de matemáticas.

## Slide 6: Construyamos el plan del proyecto
¿Qué vamos a hacer?
Diligencien la ficha de caracterización de la solución.
Seleccionen la metodología, justifíquenla y asignen roles.
Construyan el backlog de análisis (mínimo 12 actividades).
Prioricen, estimen, asignen responsables y fechas.
Monten el plan en Trello, Jira o GitHub Projects.
Presenten el plan en la Sprint Planning con el instructor.
Tiempo
30 horas (acompañadas)
Modalidad
Equipo de proyecto
Entregable
Plan de trabajo del análisis + ficha de caracterización + tablero digital
Notes: Haga asesorías de 20 minutos por equipo. Use la lista de chequeo del plan para retroalimentar antes de la entrega final.

## Slide 7: Seguimiento: el plan está vivo
Durante toda la fase de análisis el tablero se actualiza
1
Daily
¿Qué hice? ¿Qué haré? ¿Qué me bloquea?
2
Actualizar estado
Mover tarjetas y registrar horas reales.
3
Review
Mostrar artefactos terminados al instructor.
4
Retrospectiva
Qué mantener, qué cambiar.
Notes: La observación del desempeño (participación en la planeación) se registra con la lista de verificación de desempeño.

## Slide 8
Evidencias y evaluación de la sesión
Evidencias
Desempeño: participa de manera pertinente y asertiva en las actividades de planeación del análisis, seleccionando la metodología adecuada.
Producto: plan de trabajo con tareas, responsables y tiempos para el análisis del sistema.
Instrumentos
Lista de verificación de desempeño en la planeación.
Lista de chequeo del plan de trabajo del análisis.
Para la próxima sesión
Tener el tablero actualizado.
Sesión 04: modelado UML (casos de uso, actividades, dominio, MER).
Notes: Emita juicio del RAP 01 junto con la evidencia de conocimiento de la sesión 02.